***ОРЛОВСКИЙ ВЕСТНИК***

**№ 15 05 апреля 2024 года издается с апреля месяца 2008 года**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Периодическое печатное издание Совета депутатов Орловского сельсовета**

**Кыштовского района Новосибирской области.**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(шестого созыва)**

РЕШЕНИЕ

(сорок шестой сессии)

От 04.04.2024 г. № 1

«Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2024-2034 годы и на перспективу до 2036 года»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет депутатов Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области РЕШИЛ:

* + - 1. Утвердить программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2024-2034 годы и на перспективу до 2036 года.

1. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Орловский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Орловского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области С.С. Криворотов

Председатель Совета депутатов Орловского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области И.Н. Чекушкин

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

на 2024-2034 годы и на перспективу до 2036 года

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2024-2034 годы и на период до 2036 года (далее - Программа) |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Новосибирской области от 24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, Устав Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Заказчик программы | администрация Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Разработчик  программы | администрация Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области | |
| Контроль за реализацией программы | Глава Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Цель программы | - повышение энергосбережения;  - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.  2. Снижение потребления энергетических ресурсов.  3. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2024- 2034 годы и на период до 2036 года |
| Мероприятия программы | **3. В сфере электроснабжения:**  - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета;  - замена электрических ламп на энергосберегающие лампы  **4. В части участия в накоплении и транспортировании твердых коммунальных отходов**  - установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов; |
| Исполнители основных мероприятий | администрация Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области; |
| Ожидаемые результаты | - организация электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;  - улучшение экологического состояния окружающей среды.  - улучшение санитарного состояния сельских территорий;  - обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Орловского сельсовета.  Общий объем финансирования в течение 2024 - 2034 гг., в перспективе до 2036 г. составит 2544,1 тыс. руб., в том числе:   1. **Местный бюджет – 2544,1 тыс. руб**. 2. 2024 г. – 220,9 тыс. руб.;  * 2025 г. – 175,9 тыс. руб.; * 2026 г. – 181,1 тыс. руб.; * 2027 г. – 186,5 тыс. руб.; * 2028 г – 192,2 тыс. руб.; * 2029 г – 198,1 тыс. руб.; * 2030 г.-2036 г. 1389,4 тыс. руб.;   **Внебюджетные источники -** 0,0 **тыс. руб.**   1. 2024 г. – 0,0 тыс. руб.;  * 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; * 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; * 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; * 2028 г – 0,0 тыс. руб.; * 2029 г - 0,0 тыс. руб.;   2030 г.-2036 г. 0,0 тыс. руб.   1. **Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.** 2. 2024 г. – 0,0 \_ тыс. руб.;  * 2025 г. – 0,0 тыс. руб.; * 2026 г. – 0,0 тыс. руб.; * 2027 г. – 0,0 тыс. руб.; * 2028 г – 0,0 тыс. руб.; * 2029 г - 0,0 тыс. руб.;  1. 2030 г.-2036 г. 0,0 тыс. руб. |
| Целевые показатели Программы | В области электроснабжения  - снижение потребления энергетических ресурсов.  В сфере утилизации твердых бытовых отходов:  - улучшение экологической ситуации на территории поселения. |

**Введение**

1. **Краткая географическая и социально-экономическая характеристика Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области** 
   1. **1.1. Рельеф, климат, растительность, гидрография.**

Орловский сельсовет расположен в северо-западной части Новосибирской области на расстоянии 652 км от областного центра, в 52 км от районного центра с. Кыштовка.

Орловский сельсовет граничит с двумя сельскими советами Кыштовского района: Колбасинский, Черновский. Площадь территории поселения составляет 88000 га.(880 км2). Протяженность поселения с севера на юг составляет 34,5 км и с запада на восток – 25,5 км. Удаленность поселения от ближайшей железнодорожной станции Чаны составляет 210 км.

Климат сельского поселения резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Перепады температуры в течении суток, достигают 270 С, максимальная температура +370С, минимальная -540С. Отрицательные температуры (заморозки) отмечались до 22 июня и с 3 сентября. Среднемесячная температура января составляет – 18,8°С, июля - +19°С. Годовое количество осадков составляет 450-500 мм, в том числе за апрель- октябрь выпадает – 338 мм.

Продолжительность вегетационного периода (температура выше +5°С) составляет 150 – 160 дней. Ветровой режим характеризуется абсолютным преобладанием ветров южного и юго-западного направлений, сопровождающихся частыми метелями. Максимальные значения скорости ветра зимой до 28 м/с, летом до 36 м/с. Обычная толщина снежного покрова 50 см, максимальные значения 72 см. Глубина промерзания почвы превышает 150 см. Сумма температур воздуха выше 10°С равна 1800-1950°. Гидротермический коэффициент колеблется в пределах 1,2-1,4.

Площадь земель покрытых лесной растительностью составляет 470 га.

Территория расчленена долинами рек Уй и Тайтас и их многочисленными маловодными притоками.

Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки и ручьи и водоёмами: пруды, болота.

Наиболее крупные реки: *Уй*.

**1.2. Население и населенные пункты сельского поселения**

На территории муниципального образования расположен один населенный пункт: д. Орловка. Численность населения на 01.01.2024 составляет 308 человек.

Информация по населению Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенные пункты. | Численность населения, чел.  на 01.01.2023 г. | Численность населения, чел.  на 01.01.2024 г, |
| 1 | д. Орловка | 318 | 308 |

Средняя плотность населения на территории сельсовета уменьшается.

**1.3. Экономическая характеристика сельского поселения**

**А) Промышленность.**

На территории МО промышленность не развита.

**Б) Агропромышленный комплекс.**

Сельское хозяйство на территории МО представлено 3 Крестьяско – фермерскими хозяйствами - растениеводство и животноводство. Сельскохозяйственные угодья составляют 6125 га, в т.ч. пашня – 2550 га, сенокосы и пастбища - 3575 га.

**В) Здравоохранение**.

В системе здравоохранения функционирует один ФаП.

**Г) Образование.**

На территории осуществляет свою деятельность:

- общеобразовательная школа - в д. Орловка.

**Д) Торговля**.

В сфере торговли, общественного питания и услуг функционирует пять предприятий.

**Е) Транспорт**.

По территории МО проходят: маршрут Кыштовка - Орловка.

**Ж) Жилищно-коммунальное хозяйство:**

Жилой фонд составляет 7100 кв.м. в том числе муниципальное жилье 400 кв.м., частное жилье 6700 кв.м., индивидуальные дома 94 шт., площадь - 5000 кв.м., 40 домов блокированной застройки общей площадью 2100 кв.м.

**Теплоснабжение**

Источником теплоснабжения потребителей является котельная. Вид топлива — уголь. Температурный график 95/70 °С. Обслуживающей организацией системы теплоснабжения является ООО «УК «СОЮЗ».

В настоящее время система теплоснабжения ООО «УК «СОЮЗ» состоит из следующих объектов:

**- Центральная котельная д. Орловка** находится по адресу: НСО, Кыштовский район, д. Орловка ул. Центральная 2а., год ввода 1971, 2 котла марки КВ-0,25 и КВ 0,25., мощность 1-го котла 0,25 мВт., общая мощность котельной составляет 0,5 мВт., подключенная нагрузка равна 0,1293 мВт. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении по состоянию на 01.01.2017 года составляет 0,375 км. Система сетей не закольцована. Котельная отапливает 4 объекта соцкультбыта (школа, ФАП, СДК, администрация).

У администрации Орловского сельсовета отсутствует правомочная функция по теплообеспечению поселения.

**Водоснабжение**

Источником водоснабжения в Орловском сельсовете Кыштовского района являются подземные воды.

Система водоснабжения - централизованная и представлена 2 скважинами, одна из них находятся в резерве, очистными сооружениями и водопроводными сетями общей протяженностью 5,4 км. Обслуживающей организацией системы теплоснабжения является ООО «УК «СОЮЗ».

В населённом пункте поселения пробурены индивидуальные колонки в количестве 38 шт.

У администрации Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области отсутствует правомочная функция по обеспечению поселения питьевой водой.

**Электроснабжение**

Система электроснабжения Орловского сельсовета централизованная. Основным источником электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) «Кыштовская».

Распределение и транзит мощности в населенные пункты Орловского сельсовета, осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6(10) кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории Орловского сельсовета, составляет:

* ЛЭП 0,4 кВ- 8,7 км.

**Газоснабжение**

Жители МО обеспечиваются сжиженным газом в баллонах.

**1.4. Пути сообщения и транспорт**

**А) Железнодорожный транспорт**

На территории Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области железной дороги - не имеется.

**Б) Автомобильный транспорт**

К основным автотранспортным направлениям относятся:

Характеристика автодорог, расположенных на территории поселения

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления | Протяжённость,  км | Ширина проезжей части(м) | Ширина земляного полотна (м) | Тип покрытия |
| а/д Кыштовка - Орловка | 52 | 8 | 12 | Грунтово-щебёночное покрытие |
| Внутрипоселковые дороги | 7,5 | 6 | 8 | От грунтового до грунтово-щебёночного |

**В) Транспортные сооружения**

-Крупных автомобильных мостов на территории поселения нет, имеется 2 автомобильных моста, протяженностью 42,7 м. и 23 м.

**2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры**

## 2.1. Существующая система сбора и вывоза ТКО

## Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области и перспектива ее развития

## К вопросам местного значения отнесён вопрос  участия администрации Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

На территории Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области контейнерных площадок и контейнеров не имеется, сбор и вывоз ТКО к месту свалки осуществляется некоторыми жителями с помощью администрации Орловского сельсовета и ИП.

На территории района отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТКО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

- отсутствие раздельного сбора ТБО;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

Транспортировка ТКО на территории поселения не осуществляется

**2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения**

К вопросам местного значения отнесена организация в границах поселения электро-, газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В настоящее время разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2022-2024 гг. на территории Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

Проведение энергетических обследований позволило оптимизировать мероприятия по энергосбережению и применить наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях.

Фактически администрация Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области разрабатывает мероприятия, направленные на обеспечение уличного освещения населённых пунктов поселения, т.е. его монтаж и содержание.

* 1. **Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры**

***3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса***

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

* 1. **Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры**

***4.1. Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов***

В соответствии с Уставом Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области, администрация поселения обязана принимать участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области приведены в таблице (приложение 3).

* 1. **Ожидаемые результаты**

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфереутилизации электроснабжения позволит организовать электроснабжение населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфереутилизации твердых бытовых отходов позволит:

- улучшить санитарное состояние территории поселения;

- улучшить экологическое состояние территории поселения;

- предотвратить образование несанкционированных свалок.

**6.Финансовые потребности для реализации программы**

Для реализации мероприятий программы в период с 2024-2034 годы и на перспективу до 2036 года потребуется 2544,1 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджета Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

Обобщенные данные приведены в таблице

**Перспективная схема развития системы утилизации ТБО**

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | ССрок выполнения | ИИсточник финансирования | ООбщая стоимость  мероприятий на 2024-2036г.г.,  тыс. руб | ППотребность в  средствах на  2024-2029 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  |  |  |  | 22024 | 22025 | 22026 | 22027 | | 22028 | 22029 | 22030-2036 |  | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |  | | |
| Утилизация ТБО | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1 | Установка контейнеров | | 2024 | МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | | |
| **В** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |
|  | **Итого по ТКО** | |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| **Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники** | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

**Электроснабжение**

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | ССрок выполнения | ИИсточник финансирования | ООбщая стоимость  мероприятий на 2024-2036г.г.,  тыс. руб | ППотребность в  средствах на  2024-2029 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  | 22024 | 22025 | 22026 | 22027 | 22028 | 22029 | 22030-2036 |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Электроснабжение | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Содержание уличного освещения | | 2024-2036 | МБ | 1707,6 | 741,7 | 110,4 | 115,4 | 120,6 | 126,0 | 131,7 | 137,6 | 965,9 |  |
|  |  |
| 1 | Модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий | | 2024-2036 | МБ | 786,5 | 363,0 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 423,5 |  |
| **В** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по электроснабжению** | |  | МБ | 2494,1 | 1104,7 | 170,9 | 175,9 | 181,1 | 186,5 | 192,2 | 198,1 | 1389,4 |  | |
| **Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники** | | | | | | | | |  | | | |

Приложение 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовые потребности для реализации программы** | | | | | | | | | |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | ССумма  на 2024г.  тыс. руб. | ССумма  на 2025г. тыс. руб. | ССумма  на 2026г. тыс. руб. | ССумма на 2027г.  тыс. руб. | ССумма на 2028г. тыс. руб. | ССумма  на 2029г. тыс. руб. | ССумма  на 2030-2036 г.г. тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МБ** | **50,0** | **З50,0** | **З0** | **З0** | **0** | 0 | **З0** | **0** |
| **ОБ** | **0** | **З0,0** | **З0** | **З0** | **0** | **0** | **З0** | **0** |
| **ВИ** | **0** | **З0** | **З0** | **З0** | **0** | **0** | **З0** | **0** |
| **ИТОГО** | **50,0** | **З50,0** | **З0** | **З0** | **0** | **0** | **З0** | **0** |

**Утилизация твердых бытовых отходов**

**Содержание уличного освещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МБ** | **1707,6** | **1110,4** | **1115,4** | **1120,6** | **1126,0** | **1131,7** | **1137,6** | **965,9** |
| **ОБ** | **0** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **0** |
| **ВИ** | **0** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **0** |
| **ИТОГО** | **1707,6** | **1110,4** | **1115,4** | **1120,6** | **1126,0** | **1131,7** | **1137,6** | **965,9** |

**Модернизация уличного освещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МБ** | **786,5** | **160,5** | **160,5** | **160,5** | **160,5** | **160,5** | **160,5** | **423,5** |
| **ОБ** | **0** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **0** |
| **ВИ** | **0** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **0** |
| **ИТОГО** | **786,5** | **160,5** | **160,5** | **160,5** | **160,5** | **160,5** | **160,5** | **423,5** |

**ИТОГО: утилизация твердых бытовых отходов + электроснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МБ** | **2544,1** | **З170,9** | **1175,9** | **1181,1** | **1186,5** | **1192,2** | **1198,1** | **1389,4** |
| **ОБ** | **0** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **0** |
| **ВИ** | **0** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **0** |
| **ИТОГО** | **2544,1** | **З170,9** | **1175,9** | **1181,1** | **1186,5** | **1192,2** | **1198,1** | **1389,4** |

Приложение 4

Мероприятия Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2024-2034 годы и на перспективу до 2036 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| 22024 | 22025 | 22026 | 22027 | 22028 | 22029 | 2030-2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Мероприятия в сфере электроснабжения | | | | | | | | | | |  |
| 11.1. | Содержание уличного освещения в населенных пунктах: обслуживание и модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий | Администрация Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области | Всего | 22 494,1 | З170,9 | З175,9 | 1181,1 | 1186,5 | 1192,2 | 1198,1 | 11389,4 |
| Местный бюджет | 22494,1 | З170,9 | З175,9 | 1181,1 | 1186,5 | 1192,2 | 1198,1 | 11389,4 |
| Областной бюджет | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 |
| Внебюджетные источники | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 | З0 |
| 1. В сфере утилизации твердых бытовых отходов | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Оформление документации на земельные участки под временное накопление ТКО | Администрация Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

шестого созыва

**РЕШЕНИЕ**

(сорок шестой сессии)

От 04.04.2024 г. № 2

**О ПРОЕКТЕ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КЫШТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области **РЕШИЛ:**

1. Внести в Устав сельского поселения Орловского сельсовета Кыштовского муниципального района Новосибирской области следующие изменения:

* 1. **Статья 5. Вопросы местного значения**

1.1.1 пункт 25 части 1 изложить в следующей редакции:

«25)организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, участие в реализации молодежной политики, разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи, разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации молодежной политики, организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики в поселении;»;

**1.2. Статья 32. Полномочия администрации**

1.2.1 пункт 22 части 1 изложить в следующей редакции:

«22) учреждение печатного средства массовой информации и (или) сетевого издания для обнародования муниципальных правовых актов, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации;»;

1.2.2 пункт 32 части 1 изложить в следующей редакции:

«32) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, участие в реализации молодежной политики, разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи, разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации молодежной политики, организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики в поселении;».

2 Опубликовать проект Муниципального правового акта о проекте внесения изменений в Устав сельского поселения Орловского сельсовета Кыштовского муниципального района Новосибирской области (далее – проект) в периодическом печатном издании «Орловский Вестник».

1. Для обсуждения проекта изменений в Устав сельского поселения Орловского сельсовета Кыштовского муниципального района Новосибирской области с участием жителей, Главе Орловского сельсовета Кыштовского района организовать проведение публичных слушаний 09.05.2024 года.

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в периодическом печатном издании «Орловский Вестник».

Глава Орловского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области С.С. Криворотов

Председатель Совета депутатов Орловского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области И.Н. Чекушкин

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(шестого созыва)

**РЕШЕНИЕ**

(сорок шестой сессии)

От 04.04.2024 г. № 3

О внесении изменений в решение Совета депутатов Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области от 29.11.2023 №8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области от 30.11.2021года №5 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области"»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области **РЕШИЛ:**

1. Внести в решение Совета депутатов Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области от 29.11.2023 г. №8 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области от 30.11.2021года №5 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области" следующие изменения:

1.1. Наименование решения читать в следующей редакции: «О внесении изменений в решение Совета депутатов Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области от 30.09.2021года №5 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области".

2.Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании "Орловский Вестник" и разместить на официальном сайте администрации Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава Орловского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области С.С. Криворотов

Председатель Совета депутатов Орловского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области И.Н. Чекушкин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***ВЕСТНИК* периодическое печатное издание № 15 05 апреля 2024 года**

АДРЕС: 632282, Новосибирская область, Кыштовский район, село Орловка, улица

Центральная, дом 19. тел./факс/ 28-110.

ИЗДАТЕЛЬ: Совет депутатов Орловского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области